开发阶段-开发任务划分说明

一、基本信息

| 项目名称 | 食堂就餐管理系统 |
| --- | --- |
| 技术架构 | Spring Boot 3 + Vue 3 + MySQL 8 + Docker |
| 小组成员 | 2人 |
| 分工方式 | 按前后端模块划分 |

二、项目概述

本项目是一个基于Spring Boot 3和Vue 3的全栈食堂就餐管理系统。项目采用前后端分离架构，支持用户在线点餐、预约座位、取餐核销以及管理端的实时数据监控。系统共包含12张数据库表，后端提供20余个RESTful API接口，前端包含14个核心页面组件。项目支持Docker容器化部署，并配备Python全链路自动化测试脚本。

三、模块划分与任务分工

本项目采用前后端分离架构，按照技术栈和模块职责进行分工。成员陈金瑞负责后端全部开发工作，成员黄译辉负责前端开发、数据库设计、测试与部署工作。

（一）成员陈金瑞：后端开发

负责后端全部功能开发，包括Spring Boot应用搭建、RESTful API设计、业务逻辑实现、数据库访问层开发、JWT认证与安全、全局异常处理等。

| 序号 | 任务模块 | 具体内容 | 代码位置 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目搭建 | Spring Boot 3.4.3项目初始化，Maven依赖配置，application.yml配置文件编写 | src/main/resources/ | 已完成 |
| 2 | 数据库设计 | 12张核心数据表设计（用户、食堂、菜品、订单、购物车、预约、取餐码等），外键关联与索引优化 | docs/db/schema.sql | 已完成 |
| 3 | 用户认证模块 | 用户注册、登录、JWT令牌生成与校验，拦截器实现，密码加密存储 | controller/UserAuthController.java service/UserService.java | 已完成 |
| 4 | 食堂与菜品模块 | 食堂列表查询、菜品浏览、菜品分类管理、菜品上下架控制 | controller/UserCanteenController.java service/CanteenService.java | 已完成 |
| 5 | 购物车与订单模块 | 购物车增删改查、订单创建与支付、订单状态管理、订单详情查询 | controller/UserCartController.java controller/UserOrderController.java service/CartService.java service/OrderService.java | 已完成 |
| 6 | 预约与取餐模块 | 就餐时段预约、座位选择、取餐码生成、扫码核销、核销日志记录 | controller/UserReservationController.java service/ReservationService.java service/QrcodeService.java | 已完成 |
| 7 | 管理端模块 | 实时看板（食堂占用率30秒轮询）、菜品管理、扫码核销、统计报表（销量排行、就餐趋势） | controller/AdminDashboardController.java controller/AdminFoodController.java controller/AdminStatisticsController.java service/AdminService.java | 已完成 |
| 8 | 通用组件 | 全局异常处理（GlobalExceptionHandler）、统一返回结果封装（Result）、JWT工具类、Lombok实体简化、MyBatis映射文件 | common/、config/、mapper/、utils/ | 已完成 |

（二）成员黄译辉：前端开发与基础设施

负责前端页面开发、数据库初始化脚本编写、全链路自动化测试、Docker容器化部署及项目文档编写。

| 序号 | 任务模块 | 具体内容 | 代码位置 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端项目搭建 | Vue 3 + Vite项目初始化，Element Plus组件库集成，Vue Router路由配置，Axios请求封装（拦截器、Token管理） | canteen-frontend/ | 已完成 |
| 2 | 用户端页面 | 登录/注册页面、食堂列表页、菜品列表页（含加入购物车）、购物车页（含结算）、订单详情页、取餐码展示页（含二维码） | views/user/（7个页面组件） | 已完成 |
| 3 | 管理端页面 | 实时看板页（30秒自动轮询占用率）、菜品管理页（增删改查、上下架）、扫码核销页、统计报表页（ECharts图表：销量排行、就餐趋势） | views/admin/（4个页面组件） | 已完成 |
| 4 | 数据库初始化 | data_init.sql初始化数据脚本编写，包含测试用户、食堂、菜品、座位等基础数据 | docs/db/data_init.sql | 已完成 |
| 5 | 自动化测试 | Python全链路自动化测试脚本（模拟注册-选餐-下单-支付-预约-核销完整流程），含requests和pymysql依赖 | tests/full_link_test.py | 已完成 |
| 6 | 容器化部署 | Dockerfile多阶段构建（前端构建产物嵌入后端JAR），docker-compose.yml编排（MySQL + Spring Boot），端口统一为8081 | Dockerfile docker-compose.yml | 已完成 |
| 7 | 项目文档 | README.md编写（含技术栈说明、快速启动指南、核心功能描述），API接口文档（docs/api/backend-modules.md） | README.md docs/api/ | 已完成 |

四、技术架构说明

本项目采用主流的前后端分离架构，具体技术栈如下：

| 层级 | 技术选型 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot | 3.4.3 | RESTful API服务，内嵌Tomcat |
| 持久层 | MyBatis | 3.0.4 | ORM框架，XML映射配置 |
| 安全认证 | JWT | 0.9.1 | 无状态令牌认证，自定义拦截器 |
| 前端框架 | Vue 3 | 3.5.x | 组合式API，响应式系统 |
| UI组件库 | Element Plus | 2.13.x | 桌面端组件库 |
| 可视化 | ECharts | 6.0.x | 管理端统计图表 |
| 数据库 | MySQL | 8.0 | 关系型数据库，utf8mb4字符集 |
| 部署 | Docker + Docker Compose | 最新版本 | 容器化一键部署 |

五、项目目录结构

项目采用标准的Maven + Vue工程结构，主要目录说明如下：

src/main/java/com/me/canteen/
  common/                  # 通用组件（异常处理、统一返回结果）
  config/                  # 配置类（WebMvc配置、拦截器注册）
  context/                 # 上下文（用户信息持有）
  controller/              # 控制器层（10个Controller）
  dto/                     # 数据传输对象
  entity/                  # 实体类（11个Entity）
  interceptor/             # 拦截器（JWT认证）
  mapper/                  # MyBatis映射接口（11个Mapper）
  properties/              # 配置属性类
  service/                 # 服务接口与实现（7个Service）
  utils/                   # 工具类（JWT工具）

canteen-frontend/src/
  views/user/              # 用户端页面（7个）
  views/admin/             # 管理端页面（4个）
  layout/                  # 布局组件
  router/                  # 路由配置
  utils/                   # 请求工具封装

docs/db/                   # 数据库脚本
tests/                     # 自动化测试脚本

六、工作量统计

| 成员 | 负责模块 | 代码量估算 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员陈金瑞 | 后端开发（8个模块） | 约3500行Java代码 | 20+ RESTful API、12张表映射、JWT认证体系、全局异常处理 |
| 成员黄译辉 | 前端+数据库+测试+部署 | 约2500行Vue/SQL/Python代码 | 14个页面组件、ECharts可视化、全链路测试脚本、Docker部署配置 |

七、协作方式

1. 代码管理：项目托管于GitHub仓库（wyyd-8/canteen），使用feat/v1.1.0-fullstack分支进行开发。

2. 接口对接：后端先行完成API接口开发并提供接口文档，前端基于接口文档进行页面开发。

3. 联调测试：前后端开发完成后进行接口联调，使用Python全链路测试脚本进行回归测试。

4. 部署验证：使用Docker Compose一键部署，验证全链路功能正常运行。

5. 沟通机制：小组成员定期沟通，讨论接口设计和前端对接问题，确保前后端开发进度协调一致。

八、总结

本项目采用前后端分离的开发模式，两名小组成员按技术栈进行明确分工。成员A专注于后端业务逻辑和API接口的实现，成员B专注于前端界面展示、数据库初始化和项目部署测试。双方在开发过程中通过接口文档进行协作，最终通过Docker容器化技术实现了一键部署，并通过Python自动化测试脚本验证了系统的完整性。整体开发过程体现了团队协作和模块化开发的优势。