# 开发阶段小组沟通交流记录

## 一、会议信息

时间：2026年4月28日

参与人：

黄译辉（前端开发）

陈金瑞（后端开发）

## 二、沟通交流内容

黄译辉（前端开发）：目前前端的 Vue 页面（用户端和管理员端）基本开发完成了，包括页面布局和主要的交互。但在进行前后端联调测试"扫码核销二维码(ScanVerify)"模块时，我发现后端返回的 JSON 数据里缺失了 canteenId 等字段，导致前端获取不到信息渲染报错。另外，对于用户订单状态的实时更新，我们现在该怎么处理比较好？

陈金瑞（后端开发）：核销接口那个确实是我的疏忽，前两天重构 Mapper 文件时不小心漏掉了几处关联查询。我今天之内就会修复它，把缺失的字段补齐。关于订单状态实时更新，我原本想接入 WebSocket 进行主动推送的，但这要改不少代码并增加配置。咱们时间比较紧。

黄译辉（前端开发）：如果是这样的话，我建议咱们前端先用短期轮询（Polling）来做，比如每隔 3-5 秒请求一次获取订单最新状态。这能最快实现状态刷新，也减少这几天我们互相卡进度的风险，你看呢？

陈金瑞（后端开发）：没问题，对于目前的实训规模，轮询完全能撑住。另外，后台数据统计页面（Statistics）需要大量历史数据来展示图表，你可以先写静态数据 Mock，或者我这边在 data_init.sql 脚本里加一批模拟的历史订单记录来支撑图表绘制？

黄译辉（前端开发）：最好是真实调接口，麻烦你在 data_init.sql 里面插入几十条模拟的历史订单和取餐数据，这样我可以验证图表组件按日期分类、聚合的准确性。

## 三、议定内容

接口字段修复：后端（陈金瑞）将于今日内修复核销二维码以及对应查询接口的数据返回缺失问题，确保与接口文档返回体完全一致。

实时状态更新方案：订单状态更新暂不使用 WebSocket。前端（黄译辉）统一使用定时轮询机制来实现订单及排队进度刷新，降低当前的开发风险。

补充测试数据：后端（陈金瑞）将在数据库初始化脚本中补充不少于 50 条历史订单的模拟数据，以供前端 Dashboard 和 Statistics 页面的可视化组件进行渲染测试。

## 四、未议定内容

高并发抢单机制：就餐高峰期用户并发提交订单和抢座可能导致的库存/座位超卖问题，目前仍未达成有效且容易实现的解决共识（讨论了乐观锁与 Redis 方案，但均觉得改造量大）。暂定推迟至最后测试阶段再视情况决定。

首页菜品智能推荐：是否要在前端首页引入一套简单的"热销及评价最高"计算逻辑展示模块。因前端排版较紧凑，暂无定论，双方决定先把核心流程走通。

## 五、后续计划

今明两天：前后端完成所有的 API 接口对接，走通"浏览商品 -> 下单 -> 取餐码生成 -> 管理员扫码核销"完整全链路（Full link）。

本周末：修复前后端交互阶段所产生的所有 Bug。执行自动化运行测试（full_link_test.py）观察结果。

下一阶段：冻结主要业务代码，停止新增功能，逐步进入性能测试及单元测试报告（如软件综合实训报告）的撰写工作。