# 集成阶段小组沟通交流记录

记录时间：2026年5月19日 14:00-16:30

| 记录人 | 黄译辉 | 交流地点 | 逸夫二楼机房 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沟通形式 | 当面沟通 + 聊天群补充 | 参会人员 | 黄译辉、陈金瑞 |
| 会议主题 | 集成阶段联调测试与交付文档确认 | 项目阶段 | 集成阶段 |

# 一、沟通交流内容

黄译辉（前端与测试）：我今天把前端页面、全链路测试脚本和 Docker 启动方式又跑了一遍，主流程可以从注册、点餐、下单一直走到二维码核销。现在主要要确认两个点：第一，接口字段是否已经稳定；第二，联调报告里要写哪些实际问题。

陈金瑞（后端）：接口字段我已经按照前端页面和接口文档重新检查过，扫码核销返回里补齐了用户、订单、菜品、食堂、时段和座位信息。订单创建、支付回调、预约和二维码生成这几块目前都能串起来。

黄译辉（前端与测试）：统计页面这边我采用了轮询刷新，没有继续上 WebSocket。原因是实训系统并发规模不大，30 秒轮询既能展示实时变化，又不会明显增加后端复杂度。

陈金瑞（后端）：同意。后端接口可以支撑这个频率。另一个风险是测试脚本依赖当天时间段，如果数据库里没有当前日期的 canteen_time_slots，预约步骤会失败。

黄译辉（前端与测试）：这个我已经在 full_link_test.py 里补了初始化逻辑，运行前会清理旧测试数据，并在没有有效时段时插入当天和明天的测试时段。这样联调脚本可重复运行。

陈金瑞（后端）：那联调报告可以把这个写成集成阶段解决的问题。个人实训报告里我会重点写多表事务、状态流转和二维码核销幂等问题。

黄译辉（前端与测试）：我这边重点写前端页面联调、接口字段对齐、测试脚本稳定性和部署验证。最后再把四份文档统一放到 tasks 目录。

# 二、议定内容

联调测试范围确定为接口联调和系统联调两部分，接口联调覆盖用户端、管理端和统计看板接口，系统联调以完整点餐预约核销链路为主。

订单状态实时更新暂采用前端轮询方案，管理端实时看板采用 30 秒自动刷新，不在集成阶段新增 WebSocket。

全链路测试脚本以 tests/full_link_test.py 为准，运行前执行测试数据初始化，确保时间段和座位数据满足预约流程。

陈金瑞负责确认后端接口字段、事务一致性和二维码核销逻辑；黄译辉负责前端页面联调、自动化测试脚本和交付文档整理。

# 三、未议定内容

高并发压测和 Redis 缓存优化暂不纳入集成阶段交付范围，保留到后续部署与总结阶段评估。

二维码真实摄像头识别功能仍以浏览器环境手动验证为主，自动化脚本只验证 qrToken 核销接口。

管理端统计图表的历史数据规模保持为模拟数据，不再扩大到真实校园级数据量。

# 四、后续计划

完成《联调测试报告》和两名成员《集成阶段实训报告》。

冻结核心业务接口，除明显缺陷外不再调整接口字段，避免影响前端页面和测试脚本。

准备系统源代码打包材料，并在部署阶段补充部署环境搭建说明、用户手册和总结报告。